Bài 1
1. Mở đầu

Scrum Master:

Mọi người trả lời theo 3 câu hỏi chuẩn:

    - Hôm qua tôi đã làm gì?

    - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

    - Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

### 2. Cập nhật của từng thành viên

- Dev A:

  - Hôm qua: Hoàn thành chức năng đăng nhập bằng Google.

  - Hôm nay: Bắt đầu viết kiểm thử cấu trúc cho chức năng này.

  - Trở ngại: Cần hỗ trợ về cấu hình tự động hóa để chạy test tự động.

- Dev B:

  - Hôm qua: Thiết kế giao diện màn hình “Thông tin người dùng”.

  - Hôm nay: Tích hợp API lấy thông tin người dùng.

  - Trở ngại: API trả dữ liệu chậm, cần kiểm tra với backend.

- Tester:

  - Hôm qua: Viết test case cho chức năng đăng ký tài khoản.

  - Hôm nay: Thực hiện kiểm thử phiên bản mới.

  - Trở ngại: Phiên bản mới chưa được cập nhật lên hệ thống.

- Designer:

  - Hôm qua: Hoàn thiện bản thử nghiệm cho màn hình “Settings”.

  - Hôm nay: Gửi bản thử nghiệm cho nhóm phát triển để review.

  - Trở ngại: Chưa rõ yêu cầu về tính năng “Dark Mode”.

### 3. Scrum Master tổng kết

- Ghi nhận các trở ngại:

  - Cấu hình tự động hóa chưa hoàn chỉnh.

  - API backend cần tối ưu tốc độ.

  - Môi trường kiểm thử chưa cập nhật bản mới.

  - Làm rõ yêu cầu về Dark Mode.

- Đề xuất:

  - Sau Daily Scrum, tổ chức một cuộc họp ngắn 30 phút với DevOps để xử lý cấu hình tự động hóa.

  - Scrum Master liên hệ Product Owner để làm rõ yêu cầu Dark Mode.

  - Backend team kiểm tra hiệu năng API.

Bài 2

Giải thích biểu đồ

- Đường lý tưởng: Giảm đều từ 100 điểm xuống 0 điểm trong 14 ngày.

- Đường thực tế: Nhóm đã giảm từ 100 xuống 60 điểm trong 5 ngày, tức là trung bình mỗi ngày hoàn thành 10 điểm story.

- Nhận xét: Tiến độ thực tế đang bám sát đường lý tưởng, nhóm có khả năng hoàn thành mục tiêu đúng hạn nếu duy trì tốc độ này.

Hành động nếu tiến độ chậm

Nếu Burndown Chart cho thấy nhóm không giảm đều (ví dụ ngày 5 chỉ còn 40 điểm story thay vì 60):

- Phân tích nguyên nhân:

  - Có thể do nhiệm vụ quá phức tạp.

  - Có trở ngại kỹ thuật.

  - Nhóm chưa phân chia công việc hợp lý.

- Hành động điều chỉnh:

  - Tổ chức buổi thảo luận ngắn để nhận diện và loại bỏ trở ngại.

  - Scrum Master hỗ trợ liên hệ Product Owner hoặc các bên liên quan để làm rõ các yêu cầu.

  - Ưu tiên lại backlog, tập trung vào các tính năng quan trọng nhất để đảm bảo Sprint Goal.

  - Nếu cần, tăng cường hỗ trợ chéo giữa các thành viên.

Bài 3
Scrum Master mở đầu:
Mỗi người trả lời 3 câu hỏi:
Hôm qua tôi đã làm gì?

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

- Dev A:

  - Hôm qua: Hoàn thành chức năng đăng nhập bằng email.

  - Hôm nay: Viết kiểm thử cho chức năng này.

  - Khó khăn: Chưa rõ cách cấu hình hệ thống kiểm thử tự động.

- Dev B:

  - Hôm qua: Tích hợp API lấy thông tin người dùng.

  - Hôm nay: Kết nối dữ liệu với màn hình hồ sơ.

  - Khó khăn: API trả dữ liệu chậm, ảnh hưởng đến hiển thị.

- Tester:

  - Hôm qua: Viết test case cho chức năng đăng ký.

  - Hôm nay: Thực hiện kiểm thử.

  - Khó khăn: Môi trường chưa cập nhật bản build mới.

- Designer:

  - Hôm qua: Hoàn thiện bản thử nghiệm cho màn hình “Settings”.

  - Hôm nay: Gửi bản thử nghiệm cho nhóm phát triển để review.

  - Khó khăn: Chưa có tài liệu chi tiết về yêu cầu “Dark Mode”.

2 Giải quyết vấn đề trong cuộc họp

- Scrum Master ghi nhận:

  - Khó khăn kết nối front-end và back-end (API chậm).

  - Thiếu tài liệu yêu cầu từ khách hàng (Dark Mode).

- Hành động:

  - Sau Daily Scrum, Dev B và backend team họp nhanh để kiểm tra hiệu năng API.

  - Scrum Master liên hệ Product Owner để làm rõ yêu cầu “Dark Mode”.

  - Tester phối hợp với DevOps để cập nhật bản build lên môi trường kiểm thử.

3 Vai trò của Scrum Master

- Điều phối: Nhắc lại mục tiêu, giữ cho mọi người tập trung vào 3 câu hỏi.

- Theo dõi thời gian: Đảm bảo cuộc họp không vượt quá 15 phút.

- Ghi nhận trở ngại: Liệt kê các vấn đề để xử lý sau họp.

- Hỗ trợ nhóm: Sắp xếp buổi thảo luận riêng, liên hệ Product Owner hoặc các bên liên quan để giải quyết trở ngại.

- Đảm bảo mục tiêu Sprint: Luôn nhắc nhóm tập trung vào việc hoàn thành các tính năng đã cam kết.

Bài 4

Mô phỏng tiến độ 5 ngày đầu

Giả sử nhóm hoàn thành như sau:

| Ngày | Điểm story còn lại | Điểm story hoàn thành trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 0 |
| 2 | 110 | 10 |
| 3 | 100 | 10 |
| 4 | 90 | 10 |
| 5 | 80 | 10 |

Đường thực tế giảm đều, gần sát với đường lý tưởng. Nhóm đang đi đúng hướng.

Tình huống ngày 6 gặp vấn đề

- Ngày 6: Nhóm gặp khó khăn về tài nguyên (thiếu nhân lực)

- Kết quả: chỉ hoàn thành 5 điểm story thay vì 10–12.

| Ngày | Điểm story còn lại | Điểm story hoàn thành trong ngày |
| --- | --- | --- |
| 6 | 75 | 5 |

Biểu đồ phản ánh: Đường thực tế bắt đầu lệch khỏi đường lý tưởng (cao hơn).

Cách nhóm điều chỉnh:

- Scrum Master tổ chức buổi thảo luận ngắn để nhận diện nguyên nhân.

- Ưu tiên lại backlog: tập trung vào các tính năng quan trọng nhất.

- Hỗ trợ nhóm loại bỏ trở ngại (bổ sung nhân lực hỗ trợ).

- Nếu cần, phân chia lại công việc để tăng tốc độ.

Vai trò của Scrum Master với Burndown Chart

Scrum Master cần:

- Theo dõi biểu đồ hằng ngày: đảm bảo nhóm nhìn thấy tiến độ thực tế so với lý tưởng.

- Nhận diện sớm vấn đề: nếu đường cong không giảm đều hoặc dừng lại, phải đặt câu hỏi “Tại sao?”.

- Hành động kịp thời:

  - Loại bỏ trở ngại

  - Điều phối thảo luận để tìm giải pháp.

  - Nhắc nhở nhóm tập trung vào Sprint Goal.

- Truyền thông với Product Owner: nếu tiến độ ảnh hưởng đến mục tiêu, cần làm rõ ưu tiên và điều chỉnh backlog.

Bài 5

To Do; In Progress; Done. Viết tài liệu hướng dẫn; Phát triển API; Kiểm tra bảo mật. Thiết kế giao diện; Tích hợp tính năng thanh toán. Tạo môi trường staging. Chuẩn bị test case cho đăng ký.

- Giới hạn cột In Progress: tối đa 3 nhiệm vụ.

- Lý do quan trọng:

  - Tránh tình trạng nhiều việc đang dở dang nhưng không việc nào hoàn thành.

  - Giúp nhóm tập trung, giảm phân tán.

  - Tăng chất lượng vì mỗi thành viên có thể tập trung giải quyết xong một việc trước khi bắt đầu việc mới.

  - Dễ dàng nhận diện khi nhóm bị quá tải.

Tình huống quá tải

- Tình huống: Trong cột In Progress có tới 6 nhiệm vụ.

- Vấn đề: Nhóm bị phân tán, nhiều việc chưa xong, tiến độ chậm.

Điều chỉnh Kanban Board và quy trình:

- Scrum Master nhắc nhở nhóm tuân thủ giới hạn(chỉ 3 việc trong In Progress).

- Tạm dừng việc kéo thêm thẻ mới vào In Progress cho đến khi hoàn thành bớt.

- Khuyến khích thành viên hỗ trợ nhau để hoàn thành nhanh các thẻ đang dở dang.

- Nếu cần, họp ngắn để ưu tiên lại backlog: chọn việc quan trọng nhất để làm trước.

Vai trò của Scrum Master

Scrum Master cần:

- Hướng dẫn nhóm sử dụng Kanban Board đúng cách: giải thích ý nghĩa giới hạn công việc, cách cập nhật thẻ.

- Theo dõi và nhắc nhở: đảm bảo nhóm không kéo quá nhiều việc vào In Progress.

- Tạo sự minh bạch: giúp mọi người dễ dàng nhìn thấy tiến độ và vấn đề.

- Hỗ trợ phối hợp: khuyến khích thành viên hỗ trợ nhau, không làm việc đơn lẻ.

- Loại bỏ trở ngại: nếu có vấn đề từ bên ngoài (ví dụ thiếu tài liệu từ khách hàng), Scrum Master sẽ liên hệ để giải quyết.

Bài 6
Kế hoạch Daily Scrum

- Cách tổ chức:

  - Họp mỗi ngày, đúng giờ, kéo dài tối đa 15 phút.

  - Mỗi thành viên lần lượt trả lời 3 câu hỏi.

- Ba câu hỏi chính:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Tôi có gặp vấn đề gì cản trở tiến độ không?

- Yếu tố quan trọng để hiệu quả:

  - Giữ đúng thời gian15 phút.

  - Tập trung vào tiến độ và trở ngại, không đi sâu giải quyết vấn đề trong cuộc họp.

  - Scrum Master điều phối, nhắc nhở khi nhóm đi lệch chủ đề.

- Đường thực tế giảm đều, gần sát đường lý tưởng.

- Nếu đường cong dừng lại hoặc giảm chậm, Scrum Master cần kiểm tra nguyên nhân (ví dụ: backlog chưa rõ, thiếu tài nguyên) và điều chỉnh ngay.

Kanban Board Sprint 50 điểm story

| To Do | In Progress | Code Review | Done |
| --- | --- | --- | --- |
| Viết tài liệu hướng dẫn | Thiết kế giao diện | Kiểm tra bảo mật | Tích hợp thanh toán |
| Quản lý người dùng | Phát triển API | Thông báo đẩy | Cấu hình hệ thống |
| Báo cáo thống kê | Đăng nhập/Đăng ký |  |  |

Cách sử dụng:

- Nhóm kéo thẻ từ To Do → In Progress → Code Review → Done.

- Giới hạn số thẻ trong In Progress để tránh quá tải.

- Scrum Master theo dõi luồng công việc, nhắc nhở khi có quá nhiều thẻ trong một cột.

Vai trò của Scrum Master

- Trong Daily Scrum: giữ đúng quy trình, nhắc nhở nhóm tập trung vào 3 câu hỏi.

- Trong Sprint: loại bỏ trở ngại, hỗ trợ nhóm phối hợp, điều chỉnh backlog khi cần.

- Kỹ năng quan trọng:

  - Kỹ năng điều phối: quản lý thời gian, giữ nhóm tập trung.

  - Kỹ năng giao tiếp: truyền đạt rõ ràng, kết nối với Product Owner.

  - Kỹ năng giải quyết vấn đề/xung đột: nhanh chóng xử lý khi nhóm gặp khó khăn hoặc bất đồng.

Bài 7+8

Tổng điểm công việc

- Tổng: 9 điểm

- Mỗi task: 3 điểm

Daily Scrum buổi sáng
Các thành viên báo cáo

- Dev A (Thiết kế giao diện):

  - Hôm qua: Chuẩn bị khung giao diện.

  - Hôm nay: Hoàn thiện giao diện form đăng ký.

  - Khó khăn: Cần xác nhận màu sắc và font chữ từ Designer.

- Dev B (Kết nối API):

  - Hôm qua: Tìm hiểu API đăng ký.

  - Hôm nay: Bắt đầu kết nối API với form.

  - Khó khăn: Thiếu tài liệu chi tiết về API.

- Tester (Kiểm thử):

  - Hôm qua: Viết test case cơ bản.

  - Hôm nay: Thực hiện kiểm thử sau khi API kết nối xong.

  - Khó khăn: Cần môi trường test ổn định.

Vai trò Scrum Master

- Điều phối Daily Scrum, giữ đúng thời gian.

- Nhắc nhở nhóm tập trung vào 3 câu hỏi.

- Ghi nhận trở ngại (thiếu tài liệu API, môi trường test) và hỗ trợ liên hệ Product Owner/DevOps để giải quyết.

- Đảm bảo nhóm không bị quá tải và hoàn thành Sprint Goal.

Phản hồi cuối ngày

- Nhóm làm tốt: Hoàn thành cả 3 task đúng hạn, phối hợp nhịp nhàng.

- Khó khăn: Thiếu tài liệu API và môi trường test chưa ổn định.

- Scrum Master hỗ trợ: Liên hệ Product Owner để bổ sung tài liệu, phối hợp DevOps để chuẩn bị môi trường test, giúp nhóm tập trung vào hoàn thành Sprint.