Bài 1
1. Mở đầu

Scrum Master:

Mọi người trả lời theo 3 câu hỏi chuẩn:

    - Hôm qua tôi đã làm gì?

    - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

    - Có trở ngại nào đang cản trở tôi không?

### 2. Cập nhật của từng thành viên

- Dev A:

  - Hôm qua: Hoàn thành chức năng đăng nhập bằng Google.

  - Hôm nay: Bắt đầu viết kiểm thử cấu trúc cho chức năng này.

  - Trở ngại: Cần hỗ trợ về cấu hình tự động hóa để chạy test tự động.

- Dev B:

  - Hôm qua: Thiết kế giao diện màn hình “Thông tin người dùng”.

  - Hôm nay: Tích hợp API lấy thông tin người dùng.

  - Trở ngại: API trả dữ liệu chậm, cần kiểm tra với backend.

- Tester:

  - Hôm qua: Viết test case cho chức năng đăng ký tài khoản.

  - Hôm nay: Thực hiện kiểm thử phiên bản mới.

  - Trở ngại: Phiên bản mới chưa được cập nhật lên hệ thống.

- Designer:

  - Hôm qua: Hoàn thiện bản thử nghiệm cho màn hình “Settings”.

  - Hôm nay: Gửi bản thử nghiệm cho nhóm phát triển để review.

  - Trở ngại: Chưa rõ yêu cầu về tính năng “Dark Mode”.

### 3. Scrum Master tổng kết

- Ghi nhận các trở ngại:

  - Cấu hình tự động hóa chưa hoàn chỉnh.

  - API backend cần tối ưu tốc độ.

  - Môi trường kiểm thử chưa cập nhật bản mới.

  - Làm rõ yêu cầu về Dark Mode.

- Đề xuất:

  - Sau Daily Scrum, tổ chức một cuộc họp ngắn 30 phút với DevOps để xử lý cấu hình tự động hóa.

  - Scrum Master liên hệ Product Owner để làm rõ yêu cầu Dark Mode.

  - Backend team kiểm tra hiệu năng API.

Bài 2